Universidad De Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Software

Bitácoras

Plataforma de Gestión de Proyectos de Vinculación

Grupo C

Jessie Alay, Amy Baque, Adrian Gavilanes, Daniel Gualan, Jhon Intriago, Roger Martines, Ricardo Mazzini, Katherine Méndez, Jean Paul Mogollón y Mariela Nuñez

Materia

Construcción de Software

Curso

SOF-S-VE-6-2

Docente

Parrales Bravo Franklin Ricardo

Periodo Lectivo

2026 – 2027 CI

Las bitácoras están siendo actualizadas en el transcurso del desarrollo

| Grupo C | Bitácora 6 |
| --- | --- |
| Fecha | 10 de junio del 2026 |
| Integrantes | Jessie Alay, Amy Baque, Adrian Gavilanes, Daniel Gualan, Jhon Intriago, Roger Martines, Ricardo Mazzini, Katherine Méndez, Jean Paul Mogollon, Mariela Nuñez. |
| Aspectos tratados |  |
| - Se detallaron los casos de uso y los casos de pruebas - Conexión a la base de datos, código PDO - Avance en el desarrollo de los módulos |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Actividad |  | Participación |
| Jessie Alay | Avance en su módulo |  | 100% |
| Amy Baque | Avance caso de pruebas |  | 100% |
| Adrian Gavilanes | Avance del artículo |  | 100% |
| Daniel Gualan | Avance en su módulo |  | 100% |
| Jhon Intriago | Estudiante retirado |  | 0% |
| Roger Martines | Avance en su módulo |  | 100% |
| Ricardo Mazzini | Avance en su módulo |  | 100% |
| Katherine Méndez | Avance caso de pruebas |  | 100% |
| Jean Paul Mogollon | Avance en su módulo |  | 100% |
| Mariela Nuñez | Avance del artículo |  | 100% |
| Avance de los módulos |  |  |  |
| Módulo |  | Avance |  |
| Módulo 1: Seguridad y gestión de accesos |  | 70% |  |
| Módulo 2: Configuración de proyectos y cupos |  | 70% |  |
| Módulo 3: Motor de inscripción automatizada |  | 10% |  |
| Módulo 4: Auditoría y registro oficial de horas |  | 10% |  |
| Módulo 5: Dashboard de Seguimiento Estudiantil |  | 10% |  |

| Grupo C | Bitácora 5 |
| --- | --- |
| Fecha | 14 de mayo del 2026 |
| Integrantes | Jessie Alay, Amy Baque, Adrian Gavilanes, Daniel Gualan, Jhon Intriago, Roger Martines, Ricardo Mazzini, Katherine Méndez, Jean Paul Mogollon, Mariela Nuñez. |
| Aspectos tratados |  |
| - Se detallaron los casos de uso y los casos de pruebas - Avance en el desarrollo de los módulos |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Actividad |  | Participación |
| Jessie Alay | Avance en su módulo |  | 100% |
| Amy Baque | Avance caso de pruebas |  | 100% |
| Adrian Gavilanes | Avance del artículo |  | 100% |
| Daniel Gualan | Avance en su módulo |  | 100% |
| Jhon Intriago | Avance en su módulo |  | 100% |
| Roger Martines | Avance en su módulo |  | 100% |
| Ricardo Mazzini | Avance en su módulo |  | 100% |
| Katherine Méndez | Avance caso de pruebas |  | 100% |
| Jean Paul Mogollon | Avance en su módulo |  | 100% |
| Mariela Nuñez | Avance del artículo |  | 100% |
| Avance de los módulos |  |  |  |
| Módulo |  | Avance |  |
| Módulo 1: Seguridad y gestión de accesos |  | 50% |  |
| Módulo 2: Configuración de proyectos y cupos |  | 70% |  |
| Módulo 3: Motor de inscripción automatizada |  | 10% |  |
| Módulo 4: Auditoría y registro oficial de horas |  | 10% |  |
| Módulo 5: Dashboard de Seguimiento Estudiantil |  | 10% |  |

| Grupo C | Bitácora 4 |
| --- | --- |
| Fecha | 12 de mayo del 2026 |
| Integrantes | Jessie Alay, Amy Baque, Adrian Gavilanes, Daniel Gualan, Jhon Intriago, Roger Martines, Ricardo Mazzini, Katherine Méndez, Jean Paul Mogollon, Mariela Nuñez. |
| Aspectos tratados |  |
| - Desarrollo del articulo (resumen, introducción) - Avance individual de los módulos - Creación del diagrama ER de la base de daos y arquitectura del proyecto |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Actividad |  | Participación |
| Jessie Alay | Avance en su módulo |  | 100% |
| Amy Baque | Avance del artículo |  | 100% |
| Adrian Gavilanes | Avance del artículo |  | 100% |
| Daniel Gualan | Avance en su módulo |  | 100% |
| Jhon Intriago | Avance en su módulo |  | 100% |
| Roger Martines | Avance en su módulo |  | 100% |
| Ricardo Mazzini | Avance en su módulo |  | 100% |
| Katherine Méndez | Avance y redacción de la guía |  | 100% |
| Jean Paul Mogollon | Avance en su módulo |  | 100% |
| Mariela Nuñez | Avance del artículo |  | 100% |
| Avance de los módulos |  |  |  |
| Módulo |  | Avance |  |
| Módulo 1: Seguridad y gestión de accesos |  | 10% |  |
| Módulo 2: Configuración de proyectos y cupos |  | 60% |  |
| Módulo 3: Motor de inscripción automatizada |  | 10% |  |
| Módulo 4: Auditoría y registro oficial de horas |  | 10% |  |
| Módulo 5: Dashboard de Seguimiento Estudiantil |  | 10% |  |

| Grupo C | Bitácora 3 |
| --- | --- |
| Fecha | 11 de mayo del 2026 |
| Integrantes | Jessie Alay, Amy Baque, Adrian Gavilanes, Daniel Gualan, Jhon Intriago, Roger Martines, Ricardo Mazzini, Katherine Méndez, Jean Paul Mogollon, Mariela Nuñez. |
| Aspectos tratados |  |
| - Desarrollo del documento de alcance: definición de los módulos del proyecto y su diseño detallado - Avance en el desarrollo en los 5 módulos del proyecto - Creación del repositorio principal del proyecto y sus carpetas - Planteamiento de la base de datos (inicial) |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Actividad/modulo asignado | Participación |
| Jessie Alay | Módulo 3: Motor de inscripción automatizada | 100% |
| Amy Baque | Módulo 1: Seguridad y gestión de accesos | 100% |
| Adrian Gavilanes | Módulo 1: Seguridad y gestión de accesos | 100% |
| Daniel Gualan | Módulo 2: Configuración de proyectos y cupos | 100% |
| Jhon Intriago | Módulo 4: Auditoría y registro oficial de horas | 100% |
| Roger Martines | Módulo 5: Dashboard de Seguimiento Estudiantil | 100% |
| Ricardo Mazzini | Módulo 3: Motor de inscripción automatizada | 100% |
| Katherine Méndez | Módulo 5: Dashboard de Seguimiento Estudiantil | 100% |
| Jean Paul Mogollon | Módulo 2: Configuración de proyectos y cupos | 100% |
| Mariela Nuñez | Módulo 3: Motor de inscripción automatizada | 100% |

| Grupo C | Bitácora 2 |
| --- | --- |
| Fecha | 08 de mayo del 2026 |
| Integrantes | Jessie Alay, Amy Baque, Adrian Gavilanes, Daniel Gualan, Jhon Intriago, Roger Martines, Ricardo Mazzini, Katherine Méndez, Jean Paul Mogollon, Mariela Nuñez. |
| Aspectos tratados |  |
| - Repartición de los módulos definitivos - Socialización del modo de trabajo (desarrollo) - Planteamiento y desarrollo de los requerimientos del proyecto - Desarrollo del documento de alcance y requerimientos |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellido | Participación |
| Jessie Alay | 100% |
| Amy Baque | 100% |
| Adrian Gavilanes | 100% |
| Daniel Gualan | 100% |
| Jhon Intriago | 100% |
| Roger Martines | 100% |
| Ricardo Mazzini | 100% |
| Katherine Méndez | 100% |
| Jean Paul Mogollon | 100% |
| Mariela Nuñez | 100% |

| Grupo C | Bitácora 1 |
| --- | --- |
| Fecha | 06 de mayo del 2026 |
| Integrantes | Jessie Alay, Amy Baque, Adrian Gavilanes, Daniel Gualan, Jhon Intriago, Roger Martines, Ricardo Mazzini, Katherine Méndez, Jean Paul Mogollon, Mariela Nuñez. |
| Aspectos tratados |  |
| - Socialización general del proyecto. - Elección del tema del del proyecto y tecnologías a utilizar. - Creación de lo documentos base del proyecto. - Planteamiento de lo módulos y componentes que conformarán el proyecto |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellido | Participación |
| Jessie Alay | 100% |
| Amy Baque | 100% |
| Adrian Gavilanes | 100% |
| Daniel Gualan | 100% |
| Jhon Intriago | 100% |
| Roger Martines | 100% |
| Ricardo Mazzini | 100% |
| Katherine Méndez | 100% |
| Jean Paul Mogollon | 100% |
| Mariela Nuñez | 100% |

Nota: aún no se designan responsabilidades especificas